АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ

П Р И К А З

12.09.2008                                                                                                               № 88-о

Об автоматизации процесса ведения реестра расходных обязательств города Перми
и фрагментов реестра расходных обязательств города Перми в системе «АЦК-Финансы»

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 01.09.2008 № 839 
«О порядке ведения реестра расходных обязательств города Перми» (с изменениями) в целях автоматизации ведения реестра расходных обязательств города Перми в системе «АЦК-Финансы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график мероприятий по автоматизации ведения реестра расходных обязательств города Перми (далее - РРО) и фрагментов РРО в системе «АЦК-Финансы» 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. В соответствии с утвержденным графиком:

2.1.  Начальникам отраслевых отделов департамента финансов обеспечить контроль за своевременным и полным формированием фрагментов РРО в системе «АЦК-Финансы» главными распорядителями бюджетным средств;

2.2 Начальнику отдела информационных систем Завгородней Н.С. обеспечить методическое руководство процессом автоматизации ведения фрагментов РРО в системе «АЦК-Финансы»;

2.3. Начальнику управления казначейства Горбуновой В.А. обеспечить перенос кассовых расходов, произведенных в 2008 году, в системе «АЦК-Финансы» по главным распорядителям бюджетных средств в системе в срок до 01.11.2008;

2.4. Начальнику отдела бюджетного планирования Трегубовой Р.И. организовать процесс формирования сводного реестра расходных обязательств в системе «АЦК-Финансы» 
в срок до 15.12.2008.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента - начальника управления по организации бюджетного процесса Титяпкину В.С.

Начальник департамента                                                                                                  Е.А. Чугарина

Приложение № 1

к приказу департамента финансов

администрации города Перми

от 12.09.2008 № 88-о

График мероприятий по автоматизации ведения  реестра расходных обязательств города Перми и фрагментов реестра расходных обязательств города Перми в системе «АЦКФинансы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспериментальный этап автоматизации ведения фрагментов реестра расходных обязательств по управлению жилищных отношений и департаменту планирования и развития территории города |
| 1.1. | Формирование справочников расходных обязательств в системе «АЦК-Финансы» | УЖО, ДПиРТ | Начальник отдела расходов муниципального хозяйства Л.Н.Шистерова | 11.08.2008 - 20.08.2008 |
| 1.2. | Привязка расходных обязательств к бюджетным ассигнованиям 2008-2010 гг. | УЖО, ДПиРТ | Начальник отдела информационных систем Н.С.Завгородняя | 11.08.2008 - 20.08.2008 |
| 1.3. | Перенос кассовых расходов, произведенных в 2008 году | Управление казначейства | Начальник управления казначейства В.А.Горбунова | 17.09.2008 - 24.09.2008 |
| 2 | Автоматизация ведения реестра расходных обязательств |
| 2.1. | Проведение совещания с главными распорядителями бюджетных средств по автоматизации ведения фрагментов расходных обязательств в системе «АЦК-Финансы» | ГРБС | Начальник отдела сводного бюджетного планирования; начальники отраслевых отделов; начальник отдела информационных систем Н.С.Завгородняя | 17.09.2008 |
| 2.2. | Формирование справочников расходных обязательств в системе «АЦКФинансы» по всем главным распорядителям бюджетных средств, кроме перечисленных в п.1 | ГРБС | Начальник отдела информационных систем Н.С.Завгородняя | 17.09.2008 - 24.09.2008 |
| 2.3. | Привязка расходных обязательств к бюджетным ассигнованиям 2008 – 2010 гг. по всем главным распорядителям бюджетных средств, кроме перечисленных в п.1 | ГРБС | Начальник отдела информационных систем Н.С.Завгородняя | 17.09.2008 - 24.09.2008 |
| 2.4. | Перенос кассовых расходов, произведенных в 2008 году по департаменту образования | Управление казначейства | Начальник управления казначейства В.А.Горбунова | с 24.09.2008 |
| 2.5. | Перенос кассовых расходов, произведенных в 2008 году по остальным главным распорядителям бюджетных средств | Управление казначейства | Начальник управления казначейства В.А.Горбунова | 24.09.2008 - 01.11.2008 |
| 3 | Формирование сводного реестра расходных обязательств г. Перми на 01.12.2008 |
| 3.1. | Проверка правильности формирования фрагментов РРО по ГРБС в системе «АЦК-Финансы» по состоянию на 01.12.2008 | Отраслевые отделы департамента финансов | Начальник отдела бюджетного планирования Р.И.Трегубова | до 10.12.2008 |
| 3.2. | Формирование в системе «АЦК-Финансы» сводного реестра расходных обязательств по состоянию на 01.12.2008 | Отдел бюджетного планирования | Начальник отдела бюджетного планирования Р.И.Трегубова | до 15.12.2008 |