АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

03.06.2010                                                                                                               № 33-р

Об автоматизации процесса планирования бюджета города Перми в системе «АЦК-Планирование»

В соответствии с приказом департамента финансов администрации города Перми от 14 июля 2009 г. № 88-o «Об автоматизации процесса планирования бюджета города Перми в системе «АЦК- Планирования» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. состав пилотной группы II очереди для формирования проекта бюджета города в системе «АЦК-Планирование» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.2. график мероприятий по автоматизации процесса планирования бюджета города Перми (далее - График) в системе «АЦК-Планирование» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела информационных систем Завгородней Наталье Сергеевне:

2.1. организовать установку системы «АЦК-Планирование» на рабочие места участников пилотной группы II очереди с разграничением прав доступа;

2.2. обеспечить методическое руководство процессом заведения справочников, бюджетных заявок и справок по ассигнованиям для формирования бюджета по главным распорядителям, главным администраторам доходов, входящим в состав пилотной группы II очереди в системе «АЦК-Планирование», в срок, установленный в Графике.

3. Участникам пилотной группы:

3.1. закрепить внутренним приказом ответственных лиц, отвечающих за работу в системе «АЦК-Планирование», в срок до 01.07.2010 и направить копию приказа в адрес департамента финансов администрации города;

3.2. произвести заведение расчетов утвержденного бюджета 2010-2011 года (уточненное решение ПГД № 400 от 23.12.2008) и исчисленного бюджета 2010-2012 года (решение ПГД № 315 от 22.12.2009) в системе «АЦК-Планирование» в срок установленным графиком.

4. Начальникам отделов расходов:

4.1. закрепить ответственных лиц за работу в системе «АЦК-Планирование» в срок до 11.06.2010;

4.2. осуществить заведение общих справочников, используемых в работе участниками пилотной группы II очереди согласно приложению № 2, в срок до 01.07.2010;

4.3. осуществлять контроль за своевременным и полным заведением справочников используемых методик планирования бюджета города Перми, формированием бюджетных заявок и справок по ассигнованиям в системе «АЦК-Планирование» главными распорядителями бюджетным средств - участниками пилотной группы II очереди в срок, установленный в Графике;

4.4. представить сводные бюджетные заявки по главным распорядителям бюджетных средств, входящих в состав пилотной группы II очереди, в отдел бюджетного планирования в срок, установленный в Графике.

5. Заместителю начальника департамента - начальнику управления доходов бюджета Чебыкиной Наталье Владимировне:

5.1. закрепить ответственных лиц за работу в системе «АЦК - Планирование» в срок до 11.06.2010;

5.2. осуществить заведение общих справочников, используемых в работе участниками пилотной группы II очереди согласно приложению № 2, в срок до 01.07.2010;

5.3. осуществлять контроль за своевременным и полным занесением отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов, а также формированием и проверкой прогнозных показателей по главным администраторам, кураторам доходов, входящих в состав пилотной группы II очереди, в срок, установленный в Графике;

5.4. представить прогнозы поступлений налоговых и неналоговых доходов по главным администраторам, кураторам доходов, входящих в состав пилотной группы II очереди, в отдел бюджетного планирования в срок, установленный в Графике.

6. Назначить заместителя начальника департамента - начальника управления по организации бюджетного процесса Титяпкину Веру Сергеевну ответственной за выработку общей идеологии формирования подходов при планировании бюджета:

6.1. организовать процесс применения балансировки и формирования проекта бюджета по участникам пилотной группы II очереди в системе «АЦК-Планирование» согласно Графику.

7. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента Попову Константину Юрьевичу:

7.1. довести настоящее распоряжение до участников пилотной группы II очереди;

7.2. обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте департамента финансов;

7.3. осуществлять координацию и контроль ведения пилотной группы II очереди в системе «АЦК - Планирование».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. Чугарина

Приложение 1

к распоряжению департамента финансов

администрации города Перми

от 03.06.2010 № 33-р

Участники пилотной группы

для формирования тестового бюджета города в системе «АЦК-Планирование»

| № п/п | Наименование участника | Объекты бюджетного планирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Индустриального района | Участие в части планирования расходов разделы 0104, 0114 |  |
| 3 | Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства | Участие в части планирования расходов целевой статьи 7961100 | Участие в части прогнозирования доходов |
| 4 | Департамент планирования и развития территории города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3380103 |  |
| 5 | Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | Участие в части планирования расходов: МУ «Пермский городской лесхоз» |  |
| 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3500300 |  |
| 7 | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми | Участие в части планирования расходов: МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |  |
| 8 | Управление внешнего благоустройства администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 6000300 |  |
| 9 | Департамент земельных отношений администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3400300 | Участие в части прогнозирования доходов |
| 10 | Архитектурно-планиро-вочное управление администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3380102 |  |
| 11 | Департамент дорог и тран-спорта администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3030201 | Участие в части прогнозирования доходов |
| 12 | Управление по развитию потребительского рынка администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3450200 | Участие в части прогнозирования доходов |
| 13 | Управление жилищных отношений администрации города Перми | Участие в части планирования расходов целевой статьи 3500300 | Участие в части прогнозирования доходов |
| 14 | Департамент общественной безопасности администрации города Перми | Участие в части планирования расходов раздела 0302 |  |
| 15 | Управление здравоохранения администрации города | Участие в части планирования расходов: МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |  |
| 16 | Департамент образования администрации города | Участие в части планирования расходов: ДДУ № 11, СОШ № 28 |  |
| 17 | Комитет по физической культуре и спорту | Участие в части планирования расходов: Пермский городской хоккейный центр |  |
| 18 | Комитет по культуре администрации города | Участие в части планирования расходов: Городской центр охраны памятников |  |
| 19 | Комитет по молодежной политике | Участие в части планирования расходов: мероприятия в области молодежной политике, субсидии АУ Дворец молодежи |  |

Приложение 2

к распоряжению департамента финансов

администрации города Перми

от 03.06.2010 № 33-р

График мероприятий

по автоматизации процесса планирования бюджета города Перми и ведения

реестра расходных обязательств города Перми и фрагментов реестра расходных обязательств города Перми в системе «АЦК-Планирование»

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполняемые действия в системе АЦК-Планирование | Исполнитель |  | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка системы на рабочих местах департамента финансов |  | Долгих С.В. | Завгородняя Н.С. |  | В срок до 31.05.2010 |
| 2. | Загрузка (им-порт) отчетных данных: - плановых данных из «АЦК-фи-нансы» - изменения к плану из АЦК-Финан-сы» - исполнение из «АЦК- Финансы» - данных ФНС по 28н |  | Долгих С.В. | Завгородняя Н.С. |  | В срок до 31.05.2010, далее по мере необходимости |
| 3. | Ведение справочников -«Версии доходов», «Версии расходов», «Версии источников» | Создание записей справочника в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году, а так же на планируемый период, актуализация текущей версии | В части ведение справочника «Версии» управление по организации бюджетного процесса | Титяпкина В.С., Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения |  | В срок до 11.06.2010 По мере необходимости |
| 4. | Участие подразделения департамента в части формирования бюджета по доходам |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение справочника «ставки налогов» | Внесение в справочник значений ставок налогов в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | Управление доходов бюджета | Чебыкина Н.В., Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения |  | По мере необходимости |
| 4.2. | Ведение справочника «Нормативы отчислений» | Внесение в справочник значений нормативов отчислений в бюджеты разных уровней в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | Управление доходов бюджета | Чебыкина Н.В., Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения. |  | По мере необходимости |
| 4.3. | Создание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/ расчетных параметров для формирования прогноза» | Расчет ожидаемых поступлений доходов в планируемом периоде посредством создания ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/ расчетных параметров для формирования прогноза» в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | Управление доходов бюджета | Чебыкина Н.В., Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения. |  | В срок с 14.06.2010 до 16.06.2010 |
| 4.4. | Создание ЭД «Прогноз по доходам» Создание ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам» | Заведение прогноза доходной части бюджета в систему посредством ЭД «Прогноз по доходам» в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и ЭД «Изменение прогноза по доходам» в 2010 году Корректировка прогноза доходной части бюджета в процессе согласования параметров бюджета на редактируемых статусах | Управление доходов бюджета | Чебыкина Н.В., Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения |  | В срок с 16.06.2010 до 23.06.2010 |
| 5. | Участие подразделения департамента в части формирования бюджета по расходам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение справочника «Ведомственная принадлежность» | Заполнение, корректировка значений справочника осуществляется вручную отраслевыми кураторами департамента финансов в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | До 11.06.2010 |

| 5.2. | Проработка сценарных условий планирования бюджета с применением методов планирования системы АЦК- Планирование. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Ведение справочников индексного метода планирования расходов |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Ведение справочника «Типы данных для расчета планируемых расходов» | Ручной ввод значений в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов по мере необходимости | Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | В срок до 11.06.2010 по потребности |
| 5.2.1.2 | Ведение справочника «Данные для расчета планируемых расходов» | Автоматическое заполнение справочника в процессе импорта (загрузки) данных из АЦК-Фи-нансы. Ручной ввод значений, корректировка данных по мере необходимости (появления новых данных, уточнения ранее внесенных в систему) в «АЦК-Плани-рование» в 2009 году и в 2010 году | Долгих С.В. в части загрузки данных из «АЦК-Финансы» Отделы расходов при необходимости | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | В срок до 16.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.1.3 | Ведение справочников «Коэффициенты», «Варианты коэффициентов» | Создание записей справочников «Варианты коэффициентов» (заполняется в процессе или предшествует работе со справочником «Коэффициенты»), «Коэффициенты» в «АЦК-Плани-рование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | До 16.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.2 | Ведение справочников нормативного метода планирования расходов |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Ведение справочников «Виды объектов», «Характеристики объектов» | Ведение перечня видов объектов бюджетного учета, их характеристик, в разрезе которых осуществляется планирование расходов нормативным методом в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений. |  | В срок с 16.06.2010 до 18.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.2.2 | Ведение справочника «Содержание расходов» | Определение перечня экономических статей расходов с описанием их содержания в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Шистерова Л.Н. Носкова О.Г. Красильникова С.Ю. |  | В срок с 16.06.2010 до 18.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.2.3 | Ведение справочников «Названия корректирующих показателей», «Корректирующие показатели» | Создание записей справочника «Корректирующие показатели», где для каждого показателя может быть указана соответствующая ему ведомственная принадлежность, набор КФСР и КОСГУ, правоустанавливающие документы, а также значение, в том числе в разрезе бюджетополучателей в «АЦК-Плани-рование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | В срок с 16.06.2010 до 18.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.2.4 | Ведение справочника «Нормативы расходов» | Ввод нормативов расходов по видам объектов бюджетного учета в систему «АЦК- Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений. |  | В срок с 16.06.2010 до 18.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.2.5 | Ведение справочника «Объекты бюджетного учета» | Оценка расходов в разрезе объектов по каждой организации в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | В срок с 21.06.2010 до 23.06.2010 в зависимости от потребности |
| 5.2.3 | Группа справочников, предназначенных для расчета заработной платы |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Ведение справочников «Реестр должностей», «Категории должностей», «Группы должностей» | Формирование реестра должностей государственной службы и перечня должностей бюджетной сферы, заработная плата которых рассчитывается в систему «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отдел расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Носкова О.Г. |  | До 16.06.2010 |
| 5.2.4 | Ведение справочников программно-целевого метода планирования расходов в части отражение услуг |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | Ведение справочников «Цели и задачи», «правовой статус программ» | Заполнение, корректировка значений справочника осуществляется вручную в систему «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Шистерова Л.Н. Носкова О.Г. Красильникова С.Ю. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | С 23.06.2010 до 25.06.2010 |
| 5.2.4.2 | Заполнение справочника «Реестр бюджетных услуг» | Заполнение, корректировка значений справочника осуществляется вручную в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений |  | С 23.06.2010 до 25.06.2010 |
| 5.2.5 | Создание ЭД по планированию расходов на предстоящий год |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | Создание ЭД «Бюджетная заявка» Создание бюджетных заявок на ассигнования получателями бюджетных средств Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» | Создание ЭД «Бюджетная заявка» в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» в системе «АЦК-Планирование» в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. |  | В срок с 25.06.2010 до 29.06.2010 |
| 5.2.5.2 | Создание ЭД «Программа» | Создание многострочного документа с заполнением требуемых полей в системе «АЦК-Плани-рование» в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. |  | В срок с 29.06.2010 до 31.06.2010 |
| II. | Этап работы с участниками пилотной группы |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ознакомительного совещания - семинара с участниками пилотного проекта II очереди | Презентация системы | Завгородняя Н.С. |  |  | 01.07.2010 |
| 2. | Установка системы «АЦК-Плани-рование» ГРБС, ГАД, входящих в состав пилотной группы II очереди |  | Долгих С.В. |  | Завгородняя Н.С. | В срок до 01.07.2010 |
| 3. | Обучение работе в «АЦК-Планирование» ГРБС, ГАД, входящих в состав пилотной группы II очереди |  |  |  |  | По графику с 5.07.2010 по 16.07.2010 |
| 4. | Общее обслуживание системы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заведение новых пользователей. Настройка прав пользователей | Работа с разделом «пользователи», «Роли» в системе «АЦК-Плани-рование» | Долгих С.В. |  | Завгородняя Н.С. | До 01.07.2010 |
| 5. | Формирование проекта бюджета по доходам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заведение справочника «Варианты доходов» | Создание записей справочника в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году, а так же на планируемый период, актуализация текущей версии | В части ведения справочников «Варианты доходов» - Управление доходов, ГАДы, Кураторы |  | Чебыкина Н.В. Ответственные лица от ГАД, кураторы Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения. | В срок до 01.07.2010 По мере необходимости |
| 5.2. | Ведение справочников: - строки документов по доходам; - типы справочных данных; - источники справочных данных; - формы отчета | Заполнение справочников подсистемы «Доходы» в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | Управление доходов бюджета. ГАД, кураторы доходов |  | Чебыкина Н.В., ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения | С 11.06.2010 - далее по мере необходимости |
| 5.3. | Создание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/ расчетных параметров для формирования прогноза» | Расчет ожидаемых поступлений доходов в планируемом периоде посредством создания ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/ расчетных параметров для формирования прогноза» в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | ГАД, Кураторы доходов |  | Чебыкина Н.В., ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения | В срок с 19.07.2010 по 22.07.2010 |
| 5.4. | Создание ЭД «Прогноз по доходам» Создание ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам» | Заведение прогноза доходной части бюджета в систему посредством ЭД «Прогноз по доходам» в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и ЭД «Изменение прогноза по доходам» в 2010 году. Корректировка прогноза доходной части бюджета в процессе согласования параметров бюджета на редактируемых статусах | ГАД, кураторы доходов |  | Чебыкина Н.В., ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения | В срок с. 23.07.2010 |
| 5.5. | Работа в АРМ «Планирование доходов» | Просмотр результатов формирования прогноза по доходам - ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «Обработка завершена» в необходимой детализации по определенной версии доходов, оперативная корректировка сумм бюджетных строк по доходам | Управление доходов бюджета |  | Чебыкина Н.В. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом планирования доходов | 26.07.2010 |
| 5.6. | Формирование приложения к закону о бюджете | Работа с отчетом «Поступление доходов в бюджет», расположенном в меню Отчеты/ Проект бюджета в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | Управление доходов бюджета |  | Чебыкина Н.В. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом планирования доходов. | 26.07.2010 |
| 5.7 | Формирование отчетов по доходам | Работа с отчетами расположенными в меню Отчеты/ Доходы в системе «АЦК-Планирование» 2009 год и 2010 год и плановый период | Управление доходов бюджета |  | Чебыкина Н.В. Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом планирования доходов | 27.07.2010 |
| 5.8. | Представление в управление по организации бюджетного процесса информацию о проделанной работе | Представление отчетных форм, а так же распечатанных визуальных форм расчетов и электронных документов | Управление доходов бюджета Управление по организации бюджетного процесса |  | Чебыкина Н.В. Титяпкина В.С. | 28.07.2010 |
| 6. | Формирование проекта бюджета по расходам |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заведение справочника «Варианты расходов» | Создание записей справочника в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году, а так же на планируемый период, актуализация текущей версии | В части ведения справочников «Варианты расходов» - отделы расходов департамента финансов, ГРБС |  | Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом планирования расходов | В срок до 01.07.2010 По мере необходимости |
| 6.2. | Ведение справочников индексного метода планирования расходов |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Ведение справочника «Типы данных для расчета планируемых расходов» | Ручной ввод значений в «АЦК – Планирование» в 2009 году и в 2010 году. | Отделы расходов департамента финансов по мере необходимости |  | Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений. | С 19.07.2010- далее по мере необходимости |
| 6.2.2 | Ведение справочника «Данные для расчета планируемых расходов» | Автоматическое заполнение справочника в процессе импорта (загрузки) данных из АЦК-Финансы. Ручной ввод значений, корректировка данных по мере необходимости (появления новых данных, уточнения ранее внесенных в систему) в «АЦК-Плани-рование» в 2009 году и в 2010 году | Долгих С.В. в части загрузки данных из «АЦК-Финансы» ГРБС- в части заполнения, корректировки данных по мере необходимости |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | В срок с 19.07.2010 по 21.07.2010 далее по мере необходимости |
| 6.3. | Ведение справочников нормативного метода планирования расходов |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Ведение справочников «Виды объектов», «Характеристики объектов» | Ведение перечня видов объектов бюджетного учета, их характеристик, в разрезе которых осуществляется планирование расходов нормативным методом в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Шистерова Л.Н. Носкова О.Г. Красильникова С.Ю. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | В срок с 19.07.2010 по 21.07.2010 далее по мере необходимости |
| 6.3.3 | Ведение справочника «Содержание расходов» | Определение перечня экономических статей расходов с описанием их содержания в «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году. | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди | В срок с 19.07.2010 по 21.07.2010 далее по мере необходимости |
| 6.3.4. | Ведение справочников «Названия корректирующих показателей», «Корректирующие показатели» | Создание записей справочника «Корректирующие показатели», где для каждого показателя может быть указана соответствующая ему ведомственная принадлежность, набор КФСР и КОСГУ, правоустанавливающие документы, а также значение, в том числе в разрезе бюджетополучателей в «АЦК-Плани-рование» в 2009 году и в 2010 году. | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | В срок с 19.07.2010 по 21.07.2010 далее по мере необходимости |
| 6.3.5 | Ведение справочника «Нормативы расходов» | Ввод нормативов расходов по видам объектов бюджетного учета в систему «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | В срок с 19.07.2010 по 21.07.2010 далее по мере необходимости |
| 6.3.6 | Ведение справочника «Объекты бюджетного учета» | Оценка расходов в разрезе объектов по каждой организации в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | В срок с 19.07.2010 по 23.07.2010 далее по мере необходимости |
| 7. | Ведение справочников программно-целевого метода планирования расходов в части отражение услуг |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ведение справочников «Цели и задачи», «правовой статус программ» | Заполнение, корректировка значений справочника осуществляется вручную в систему «АЦК -Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Шистерова Л.Н. Носкова О.Г. Красильникова С.Ю. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | 26.07.2010 |
| 7.2. | Заполнение справочника «Реестр бюджетных услуг» | Заполнение, корректировка значений справочника осуществляется вручную в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди Завгородняя Н.С. в части технических рекомендаций процессом заведения значений | 26.07.2010 |
| 8. | Создание ЭД по планированию расходов на предстоящий год |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание ЭД «Бюджетная заявка» Создание бюджетных заявок на ассигнования получателями бюджетных средств Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» | Создание ЭД «Бюджетная заявка» в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» в системе «АЦК-Планирование» в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди | В срок с 27.07.2010 по 30.07.2010 |
| 8.2. | Согласование ЭД «Бюджетных заявок», «Бюджетных заявок на изменение ассигнований» | Принятие (перевод на статус «Обработка завершена», включение в ЭД «Сводная бюджетная заявка») в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году. | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди | 02.08.2010 |
| 8.3. | ЭД «Сводная бюджетная заявка» | Создание ЭД «Сводная бюджетная заявка» из списка ЭД или через АРМ «Формирование сводных бюджетных заявок» (тип документа - «Сводная бюджетная заявка») в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году. | Отделы расходов департамента финансов |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. | 02.08.2010 |
| 8.4. | Согласование сводных бюджетных заявок распорядителей бюджетных средств | Принятие (перевод на статус «Обработка завершена») или отказ (перевод на статус «Отказан» с указанием причины отказа) ЭД «Сводная бюджетная заявка» в системе «АЦК-Планирование» в 2009 году и в 2010 году | Отделы расходов департамента финансов |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. | 02.08.2010 |
| 8.5. | Создание ЭД «Программа» | Создание многострочного документа с заполнением требуемых полей в системе «АЦК-Плани-рование» в 2010 году. | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди | В срок с 03.08.2010 по 06.08.2010 |
| 8.6. | Формирование справок по ассигнованиям в «Модуле планирование расходов» | Корректировка бюджетных заявок, формирования справок по ассигнованиям и перевод на статус «Обработка завершена» | Отделы расходов департамента финансов |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. | В срок с 09.08.2010 по 11.08.2010 |
| 9 | Формирование отчетных форм |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Формирование специализированных выходных форм по расходам | Отчеты/ Расходы | Отделы расходов департамента финансов ГРБС |  | Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Ответственные лица со стороны пилотного проекта II очереди | 12.08.2010 |
| 9.2 | Представление в управление по организации бюджетного процесса информацию о проделанной работе | Представление отчетных форм, а так же распечатанных визуальных форм расчетов и электронных документов | Отделы расходов Управление по организации бюджетного процесса |  | Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. Титяпкина В.С. | 13.08.2010 |
| 10. | Свод проекта бюджета |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Формирование отчетной формы «Свод проекта бюджета» | Просмотр общей картины по работе с планированием или изменением бюджета, включающей различные параметры отбора и сравнения данных по расходам, доходам и источникам | Управление по организации бюджетного процесса |  | Титяпкина В.С. | 16.08.2010 |
| 10.2. | Балансировка показателей в модуле «Ситуационное планирование», «планирование расходов», «планирование доходов» |  | Управление по организации бюджетного процесса |  | Титяпкина В.С. | 16.08.2010 |
| 10.3. | Формирование приложений к закону | Отчеты/ Проект бюджета/ Распределение расходов функциональная классификация расходов Отчеты/ Проект бюджета/ Ведомственная классификация расходов | Управление по организации бюджетного процесса |  | Титяпкина В.С. | 17.08.2010 |
| 11. | Подведение итогов |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение итогового совещания | Обсуждение результатов работы и оценка деятельности | Управление по организации бюджетного процесса Управление доходов Отделы расходов Управление по обеспечению деятельности департамента Участники пилотного проекта IIочереди |  | Титяпкина В.С. Чебыкина Н.В. Попов К.Ю. Завгородняя Н.С. Красильникова С.Ю. Носкова О.Г. Шистерова Л.Н. | 20.08.2010 |